Protokoll – Projektteam Meeting

| Ort: | Teams Call | Datum: | 19.04.2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Beginn: | 10:30 | Ende: | 11:30 |
| Sitzungsmoderator: | Oliver Egloff | Protokoll Autor: | Samuel Salomon |
| Teilnehmer: | Oliver Egloff(OEG), Leonardo Wiedemeier (LWI), Samuel Salomo (SSA) |  |  |
| Entschuldigt: | - |  |  |
| Verteiler: | Projektteam |  |  |

Traktanden

- Besprechung Erstellte Ordnerstruktur und Jira Board

- Zuteilen der Projektrollen

Themen, Pendenzen & Entscheidungen

| N° | Inhalt | Wieviel | Wer mit wem | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I001 | Alle sind angehalten Tasks im Jira Board zu erstellen. Für jede Task soll eine Beschreibung und Akzeptanzkriterien definiert werden | - | OEG SSA, LWI | Sofort |
| I002 | Jira: Epics werden als Meilensteine verwendet und definieren demnach die Phasen | - | OEG SSA, LWI | Sofort |
| B001 | Herr Egloff ist verantwortlich für das Jira Board. Änderungen sollten wenn möglich mit Ihm abgesprochen werden. | - | OEG SSA, LWI | Sofot |
| B002 | Herr Wiedemeier wird die folgenden Rollen als Lead im Projekt übernehmen: - Projektleiter Stv. - Software & System Architekt - Datenbank Manager & Architekt - Entwicklungsleitung |  |  |  |
| B003 | Herr Egloff wird die folgenden Rollen als Lead im Projekt übernehmen: - Projektleiter - Backend Entwicklung - Quality &Testing |  |  |  |
| B004 | Herr Salomon wird die folgenden Rollen als Lead im Projekt übernehmen: - Dokumentenverantwortlicher - Fronend Entwicklung - Requirements & Business Engineering - Quality & Testing |  |  |  |

Legende: B: Beschluss, I: Information, T: Task

Weiteres Vorgehen

- Jeder findet sich in seiner Rolle und erfasst die Aufgaben die für seine Rolle in der Initialisierungsphase notwendig

- Nächstes Meeting wird vom Projektleiter bekannt gegeben

Projektleiter