| Info Ident. | Was / Inhalt | Ziel | Verantwortlicher + Mitwirkende | Empfänger / Ort (Info. vor Ort) | Intervall / Termine | Form | Info.- Kanal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lastenheft | Ausgangslage, Erwartungen, Anforderungen + Ziele des Kunden bekannt | Kunde / ABBTS | Projektteam + PSG | 01.04.2020 | Bericht | 1,2,3 |
| 2 | Kick-off | Info. über Projekt-Planung: Lieferobjekte, Projekt-Organisation, Termine, Aufwand, Kosten + Anforderungen | PL + Projektteam | Projektteam + PSG | 13.05.2020 | Präsentation | 3, 7, 8 |
| 3 | Projektteam-Workshops | TN über Stand des Projekts + neue Aktionen informiert + Vorschläge, Entwicklung + Präs. | PL + Projektteam | Slack | Jeden Montag 19:00 - max. 20:00 Uhr | Info.-Meeting / Workshop | 3 |
| 4 | Standup Meeting | TN über Stand des Projektes | PL + Projektteam | Slack | Zwei Mal in der Woche für max. 10 Minuten | Info.-Meeting / Workshop | 3 |
| 5 | Abrechnungen und Rapport (im IT-System aktualisiert) | Rückmeldungen und Abrechnungen des Aufwandes, der Termine und des Leistungsfortschritts (%) | Jeder Leistungsersteller | Projektteam | Regelmäßig, jedoch mindestens einmal im Monat | Rapporte, Rechnungen, IT-System-Aktualisierer | 5, 6 |
| 6 | Projekt-Fortschrittsbericht | Fortschritt+ Zielabweichung: Termine, Aufwand / Kosten. / Rendite + Lieferobjekte Info. | PL | Leiter PSG - Doz. Projekt-Mgt. | einmal im Monat | Microsoft Teams | 7, 8 |
| 7 | Meilenstein - Meetings | Freigabe nächste Phase | PL + Projektteam | Leiter PSG - Doz. Projekt-Mgt | MS-Termin | Meeting + Lief. Obj.- Unterlagen | 3, 6 |
| 8 | Abschluss-Bericht | Erfüllung der Projekt-Anforderungen + Erwartungen | PL + Projektteam | Leiter PSG - Doz. Projekt-Mgt. | 13.05.2020 jedes Team | Bericht | 7, 8, |
| 9 | Präsentation der Arbeit in Kurzform > Management-Summary | Resultat: Lieferobj., Termine, Aufwand / Kosten. / Rendite, Abweichungen | PL + Projektteam | Leiter PSG - Doz. Projekt-Mgt | 13.05.2020 jedes Team 10' | Meeting | 7, 8 |