## Slide 1
Visual Board GmbH
13.05.2020

## Slide 2: Traktanden
Projektteam
Organisation
Ist & Soll-Situation
Projektplan & Meilensteine
Risiken & Massnahmen
Kommunikationsplan
Visual Board GmbH
13.05.2020

## Slide 3
Visual Board GmbH
13.05.2020
Notes: Soll
  Tic-Tac-Toe
  Ausgabe auf der RGB-Led-matrix (16x16)
  Multiplayer (2 Personen)
  Mehrere Endgeräte (im gleichen Netz, MQTT)
  GUI (Web)
Ist
  Funktionsfähige Matrix (Java)
  Rest-API
  Board oder externer Rechner

## Slide 4
Visual Board GmbH
13.05.2020
Notes: Soll
  Tic-Tac-Toe
  Ausgabe auf der RGB-Led-matrix (16x16)
  Multiplayer (2 Personen)
  Mehrere Endgeräte (im gleichen Netz, MQTT)
  GUI (Web)
Ist
  Funktionsfähige Matrix (Java)
  Rest-API
  Board oder externer Rechner

## Slide 5: Organisation
Visual Board GmbH
13.05.2020
Notes: Soll
  Tic-Tac-Toe
  Ausgabe auf der RGB-Led-matrix (16x16)
  Multiplayer (2 Personen)
  Mehrere Endgeräte (im gleichen Netz, MQTT)
  GUI (Web)
Ist
  Funktionsfähige Matrix (Java)
  Rest-API
  Board oder externer Rechner

## Slide 6: Ist & Soll-Situation
Visual Board GmbH
13.05.2020
Notes: Soll
  Tic-Tac-Toe
  Ausgabe auf der RGB-Led-matrix (16x16)
  Multiplayer (2 Personen)
  Mehrere Endgeräte (im gleichen Netz, MQTT)
  GUI (Web)
Ist
  Funktionsfähige Matrix (Java)
  Rest-API
  Board oder externer Rechner

## Slide 7: Projektplan & Meilensteine
Visual Board GmbH
01.04.2020 – 13.05.2020
Initialisierung
14.05.2020 – 26.06.2020
Konzept
27.06.2020 – 25.08.2020
Realisierung
26.08.2020
Einführung
25%
50%
75%
100%
13.05.2020

## Slide 8: Risiken
Visual Board GmbH
13.05.2020
R1
Kosteneinschätzungen
überschritten
R2
Mitarbeiterausfall
R3
Hardware-Komponente funktionieren nicht mehr
R4
Projektplan zu sportlich geschätzt
R5 Naturkatastrophen
R6
Fortschrittverlust durch falsche Anwendung von Hilfsmitteln
R7
COVID-19
Notes: R4 Meilensteine/Projektziele können nicht eignehalten werden, was zu Verschiebungen im Zeitplan führen kann.
R7 Die aktuelle Pandemie kann noch unbekannte Risiken und Einschränkungen mit sich ziehen.

## Slide 9: Massnahmen
Visual Board GmbH
13.05.2020

## Slide 10: Kommunikationsplan
Visual Board GmbH
13.05.2020
Entwurf Pflichtenheft
1
2
3
4
5
Definitives Pflichtenheft
26.06.2020
Projektfortschrittsberichte
Primär in schriftlicher Form via Microsoft Teams
Abschlussbericht & Präsentation
26.08.2020
Offene Fragen
Primär in schriftlicher Form via Microsoft Teams

## Slide 11
Visual Board GmbH
13.05.2020