Protokoll – Status Update

| Ort: | Teams Call | Datum: | 15.06.2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Beginn: | 19:00 | Ende: | 20:30 |
| Sitzungsmoderator: | Oliver Egloff | Protokoll Autor: | Samuel Salomon |
| Teilnehmer: | Oliver Egloff(OEF), Leonardo Wiedemeier (LWI), Samuel Salomo (SSA) |  |  |
| Entschuldigt: | - |  |  |
| Verteiler: | Projektteam |  |  |

Traktanden

- Status der jeweiligen Teammitglieder

- Weiteres vorgehen

Themen, Pendenzen & Entscheidungen

| N° | Inhalt | Wieviel | Wer mit wem | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BXXX | Das Pflichtenheft soll bis am 26.06.2020 an den Kunden gesendet werden. Am Montag 22.06.2020 wird erneut Analysiert ob der Abgabe Termin eingehalten werden kann. | 1 | OEG, LWI, SSA | 22.06.2020 |
| T | SSA erstellt Mockups um eine erste Idee zu erzeugen wie das Design der Web Applikation (Frontend) aussehen soll | 1 | SSA | 21.06.2020 |
| T | Der Anforderungskatalog muss nochmals überarbeitet werden, um Anforderungen besser darzustellen | 1 | SSA | 19.06.2020 |
| T | Aufgrund der Lösungsevaluation von LWI wird die Realisierungsphase von OEG, SSA geplant | 1 | SSA | 26.06.2020 |

Legende: Typ  B: Beschluss, I: Information, T: Task

Weiteres Vorgehen

Projektleiter